Thực hành 3: LẬP KẾ HOẠCH SEO

Dựa vào kiến thức ở bài học lý thuyết chương 3 – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, mỗi nhóm tiến hành lập kế hoạch cho việc tối ưu hóa Website Thương Mại Điện Tử của nhóm.

Gợi ý:

- Sử dụng Quy trình SEO được nhắc trong nội dung chương 3

- Áp dụng kiến thức Lập Kế Hoạch ở môn Quản lý dự án Công Nghệ Thông Tin.

  - Phân rã các công việc Work Breakdown Structure (WBS) từ Quy trình SEO

  - Lập bảng kế hoạch bao gồm (ID công việc, Tên Công Việc, Tính phụ thuộc của các công việc, Thời gian thực hiện)

- Thời gian bắt đầu của kế hoạch là 21/1/2026

- Nhóm bố trí các hoạt động để có thể kết thúc trước 1/4/2026

Nộp bài:

- Nhóm trình bày kế hoạch của mình dưới dạng Table (Bảng) trong file Word.

- Đặt tên file: Nhóm “X”_Kế hoạch SEO . docx

- Tất cả thành viên đều nộp bài. File nộp của các thành viên là giống nhau.

- Thời gian nộp thực hành 3: hết ngày 25/01/2026

MẪU BẢNG KẾ HOẠCH

| ID công việc (Mục thứ tự) | Tên Công Việc | Thời gian thực hiện (Tính theo ngày/giờ) | Ngày bắt đầu | Ngày Kết thúc | Tính phụ thuộc (Bắt đầu sau khi công việc kia hoàn thành) | Phân công trách nhiệm (Thành viên) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu thị trường | 8 giờ | 21/01/2026 | 10/02/2026 | Lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 1 | Đặng Võ Quang Huy, Huỳnh Gia Huy, Trần Tấn Phát |
| 1.1 | Phân tích đối thủ cạnh tranh | 3 giờ/ ngày | 22/01/2026 | 25/01/2026 | Bắt đầu sau khi lên kế hoạch mục 1 | Trần Tấn Phát |
| 1.1.1 | Xác định top 5 đối thủ dựa trên từ khoá hạt giống | 1 giờ/ ngày | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Bắt đầu sau khi lên kế hoạch mục 1 | Trần Tấn Phát |
| 1.1.2 | Kiểm tra và nghiên cứu cấu trúc Site Map và danh mục chính của đối thủ | 1.5 giờ/ ngày | 22/01/2026 | 25/01/2026 | Bắt đầu sau khi lên kế hoạch mục 1 | Trần Tấn Phát |
| 1.1.3 | Thống kê các trang có traffic cao nhất của đối thủ (Top Pages) | 30 phút/ ngày | 24/01/2026 | 25/01/2026 | Bắt đầu sau khi lên kế hoạch mục 1 | Trần Tấn Phát |
| 1.2 | Nghiên cứu chuyên môn | 3 giờ/ ngày | 25/01/2026 | 03/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.1 | Huỳnh Gia Huy |
| 1.2.1 | Thu thập từ khoá gợi ý từ Google Suggest và đối thủ | 30 phút/ ngày | 25/01/2026 | 28/01/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.1 | Huỳnh Gia Huy |
| 1.2.2 | Lọc dữ liệu Search Volume và độ khó (KD) bằng Tools | 2 giờ/ ngày | 26/01/2026 | 31/01/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.1 | Huỳnh Gia Huy |
| 1.2.3 | Phân loại từ khoá theo hành trình khách hàng | 30 phút/ ngày | 28/01/2026 | 03/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.1 | Huỳnh Gia Huy |
| 1.3 | Phân loại từ khoá theo hành trình khách hàng | 1.5 giờ/ ngày | 04/02/2026 | 10/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 1.3.1 | Nhóm từ khoá “Thông tin” | 30 phút/ ngày | 04/02/2026 | 06/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 1.3.2 | Nhóm từ khoá “So sánh/ Cân nhắc” | 30 phút/ ngày | 07/02/2026 | 08/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 1.3.3 | Nhóm từ khoá “Giao dịch” | 30 phút/ ngày | 08/02/2026 | 10/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 2 | Tối ưu trên Website | 14 giờ | 11/02/2026 | 01/03/2026 | Lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 2 | Đặng Võ Quang Huy, Huỳnh Gia Huy, Trần Tấn Phát |
| 2.1 | Tối ưu kỹ thuật | 6 giờ | 11/02/2026 | 20/02/2026 | Sau khi lên ý tưởng cho toàn bộ mục 2 | Trần Tấn Phát |
| 2.1.1 | Kiểm tra và thiết lập tệp robot.txt để hướng dẫn bot Google | 2 giờ/ ngày | 11/02/2026 | 13/02/2026 | Sau khi lên ý tưởng cho toàn bộ mục 2 | Trần Tấn Phát |
| 2.1.2 | Tạo sơ đồ trang web sitemap.xml và khai báo lên Search Console | 2 giờ/ ngày | 13/02/2026 | 17/02/2026 | Sau khi lên ý tưởng cho toàn bộ mục 2 | Trần Tấn Phát |
| 2.1.3 | Kiểm tra và sửa các lỗi hỏng | 2 giờ/ ngày | 17/02/2026 | 20/02/2026 | Sau khi lên ý tưởng cho toàn bộ mục 2 | Trần Tấn Phát |
| 2.2 | Tối ưu nội dung (On-Page) | 8 giờ/ ngày | 21/02/2026 | 01/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Đặng Võ Quang Huy, Huỳnh Gia Huy |
| 2.2.1 | Tối ưu độ dài và từ khoá trong thẻ Title | 1 giờ/ngày | 21/02/2026 | 22/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Đặng Võ Quang Huy |
| 2.2.2 | Viết thẻ Meta Description | 1 giờ/ ngày | 24/02/2026 | 26/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Đặng Võ Quang Huy |
| 2.2.3 | Kiểm tra cấu trúc Heading | 3 giờ/ ngày | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Đặng Võ Quang Huy |
| 2.2.4 | Tối ưu Alt Text cho toàn bộ hình ảnh trên trang | 2 giờ/ ngày | 27/02/2026 | 29/02/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Huỳnh Gia Huy |
| 2.2.5 | Triển khai liên kết nội bộ theo cấu trúc Slio | 1 giờ/ ngày | 29/02/2026 | 01/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 1.3 | Huỳnh Gia Huy |
| 3 | Tối ưu bên ngoài Website | 10 giờ | 02/03/2026 | 17/03/2026 | Lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 3 | Đặng Võ Quang Huy, Trần Tấn Phát |
| 3.1 | Xây dựng thực thể | 6 giờ | 02/03/2026 | 10/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.1 | Trần Tấn Phát |
| 3.1.1 | Đăng ký đồng bộ thông tin trên mạng xã hội | 2 giờ/ ngày | 02/03/2026 | 05/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.1 | Trần Tấn Phát |
| 3.1.2 | Xác minh Google Maps | 3 giờ/ ngày | 05/03/2026 | 08/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.1 | Trần Tấn Phát |
| 3.1.3 | Kết nối các mạng xã hội về website | 1 giờ/ ngày | 09/03/2026 | 10/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.1 | Trần Tấn Phát |
| 3.2 | Xây dựng liên kết | 4 giờ | 10/03/2026 | 17/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 3.2.1 | Tìm kiếm danh sách diễn đàn cùng ngành có uy tín cao | 1 giờ/ ngày | 10/03/2026 | 12/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 3.2.2 | Soạn nội dung cho bài viết Guest Post | 1 giờ/ ngày | 13/03/2026 | 14/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 3.2.3 | Đặt liên kết với Anchor đa dạng | 2 giờ/ ngày | 14/03/2026 | 17/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 2.2 | Đặng Võ Quang Huy |
| 4 | Đo lường, đánh giá và điều chỉnh | 12 giờ | 18/03/2026 | 01/04/2026 | Lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 4 | Đặng Võ Quang Huy, Huỳnh Gia Huy, Trần Tấn Phát |
| 4.1 | Cài đặt và Theo dõi công cụ | 5 giờ | 18/03/2026 | 23/03/2026 | Sau khi lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 4 | Trần Tấn Phát, Huỳnh Gia Huy |
| 4.1.1 | Cài đặt Google Analytics để theo dõi hành vi người dùng | 3 giờ/ ngày | 18/03/2026 | 20/03/2026 | Sau khi lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 4 | Trần Tấn Phát, Huỳnh Gia Huy |
| 4.1.2 | Thiết lập giao diện chuyển đổi | 2 giờ/ ngày | 20/03/2026 | 23/03/2026 | Sau khi lên ý tưởng và phân chia vai trò cho mục 4 | Trần Tấn Phát, Huỳnh Gia Huy |
| 4.2 | Báo cáo định kỳ | 3 giờ | 23/03/2026 | 27/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.1 | Đặng Võ Quang Huy |
| 4.2.1 | Xuất báo cáo thứ hạng từ khoá hàng tuần | 1 giờ/ ngày | 23/03/2026 | 26/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.1 | Đặng Võ Quang Huy |
| 4.2.2 | So sánh lưu lượng truy cập so với tháng trước | 2 giờ/ ngày | 26/03/2026 | 27/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.1 | Đặng Võ Quang Huy |
| 4.3 | Tối ưu hoá chuyển đổi và nội dung | 4 giờ | 27/03/2026 | 01/04/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.2 | Huỳnh Gia Huy |
| 4.3.1 | Xác định các trang có tỷ lệ thoát cao để chỉnh sửa nội dung | 1 giờ/ ngày | 27/03/2026 | 29/03/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.2 | Huỳnh Gia Huy |
| 4.3.2 | Cập nhật phần mềm hình ảnh/video đang lọt top | 3 giờ/ ngày | 29/03/2026 | 01/04/2026 | Sau khi hoàn thành mục 4.2 | Huỳnh Gia Huy |